|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  He cumplido parcialmente con las tareas que he definido, ya que en algunas tareas estoy dentro del plazo definido, pero con otras estoy algo atrasado, esto porque he desarrollado las principales funcionalidades de la app, pero he dejado de lado el diseño, que creo que es primordial en una app. Factores que han facilitado mi trabajo ha sido usar Jira para tener seguimiento de estas actividades, ya que puedo tener claridad sobre que tareas están en plazo y en cuales estoy retrasado. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Una de las principales dificultades que se me han presentado en el transcurso del proyecto es el tema de utilizar React, una herramienta con la cual no estaba muy familiarizado, pero he sabido enfrentarla investigando la documentación, con inteligencia artificial y conversando con ex compañeros de grupos que han utilizado esta tecnología. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Si bien considero que mi trabajo ha sido bueno, creo que podría mejorar el tema de gestionar mi tiempo, ya que a veces con la práctica, que es lo que me consume la mayor cantidad de mi tiempo, me he atrasado con las tareas, sin embargo siento que hasta ahora he podido avanzar con las tareas que nosotros mismos hemos definido. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Algunas inquietudes que me quedan sobre el proyecto es el tema de lograr una buena interfaz de usuario, ya que, al fin y al cabo, es lo principal en una app como la que estamos desarrollando, debido a que si una app al usuario no “le entra por los ojos” no funcionará. Entonces una pregunta que me gustaría hacerle no solo a mi profesor, si no a mis compañeros, sería validar una paleta de colores que resulte llamativa pero a la vez trasmita la tranquilidad y ese sentimiento de estar a gusto utilizando la app. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Considerando el trabajo que hemos realizado hasta el momento, que lo que hacemos en pocas palabras es separar las actividades según las habilidades que tenemos cada uno, ya sea en back-end o en front-end. En una ocasión se me presentó una dificultad con la realización de una tarea y busqué en mi compañero apoyo para resolver el problema. Por lo que las tareas que vamos descubriendo a medida que avanza el desarrollo de la aplicación, vamos conversando sobre quién es el ideal para poder realizar la tarea de mejor manera. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Hasta el momento, sinceramente no puedo quejarme para nada acerca del trabajo colaborativo que hemos llevado hasta ahora, ya que ambos sabemos que realizando la práctica se nos va la mayoría del tiempo, pero que no podemos dejar de lado este proyecto ya que tiene la misma importancia que la práctica, hemos sabido sacar la tarea adelante a pesar de esta dificultad. Realmente no encuentro que tengamos algún aspecto a mejorar, consideramos que lo primordial para poder desarrollar este proyecto es la comunicación efectiva, conversar acerca de los errores que hemos cometido es importante para poder sacar el proyecto adelante en conjunto. |